## Slide 1: MEDIAGORA Saint Julien de Civry
Les étapes

## Slide 2
Printemps 2015,
le rachat du bâtiment

## Slide 3: Automne 2015 Elaguer, démonter, vider, nettoyer
Par les conseillers et des bénévoles.

## Slide 6
Février 2016 – Pignon Nord

## Slide 7
Février/Mars 2016 : Extension du bâtiment au Nord pour accueillir l’espace de l’actuel Médiagora

## Slide 8
Côté cour : ouverture du mur vers le parking
Création d’un escalier vers le parking

## Slide 9
Côté boulangerie
Rehausser les sols
Redécouper l’espace

## Slide 10
Avril 2016
Dalle coulée, préparation du doublage et de l’isolation des murs

## Slide 11
Un espace ouvert entre l’agence postale et la médiagora

## Slide 12
Emplacement de la future agence postale

## Slide 13
Les 2 Baies vitrées côté Ouest de la future bibliothèque

## Slide 15
doublage de tous les murs, ce qui réduit beaucoup l’espace
Début Mai 2016

## Slide 16
Mai 2016

## Slide 17
Côté extérieur : enduit fini sur le pignon, préparation pour le toit plat
Mai 2016

## Slide 18
A l’arrière de la médiagora, sortie de secours et petit dégagement.
Enduit et toit plat sur le local technique de la cour principale

## Slide 19
Mi-Juin : Fin des enduits

## Slide 21
Juillet : isolation de l’agence postale et la médiagora

## Slide 22: L’architecte

## Slide 24
Septembre 2016
Ouverture de la boulangerie
Placos posés

## Slide 25
Mi-Octobre 2016
Pose
de la signalétique

## Slide 26
22 Octobre : inauguration des appartements et de la boulangerie

## Slide 27
Octobre 2016 : pose des sols vinyls et carrelage, Peinture des murs

## Slide 28
Fin Octobre 2016

## Slide 29
AVANT…
APRES…

## Slide 30
Les extérieurs : Cheminement vers le parking terrassé et escaliers carrelés

## Slide 31
L’espace agence postale

## Slide 32
15 Décembre 2016 : déplacement du coffre-fort de l’agence postale

## Slide 33
Janvier/Mars 2017 : Réception et mis en place des matériels dans la médiagora

## Slide 35
FIN
AVANT…
APRES…

## Slide 36
2015
2016